泉州市正骨医院电子病历控件及指导服务招标书

我院决定对电子病历进行升级，需要采购相应控件及指导服务，根据相关法律法规及医院相关制度，为了公开、公平、公正的进行招标开标，选定供应商，特制定招标书如下：

一、项目名称：泉州市正骨医院电子病历控件服务采购

参数：TX Text Control ActiveX Enterprise X13 Subscription Pre-Renewal

指导服务：指导控件使用至软件上线

二、交货地点：泉州市正骨医院信息中心

三、投标文件组成

3.1. 非法定代表人为投标人代表参加投标时提供法人委托授权书原件及法人身份证复印件（加盖企业公章），如果法定代表人为投标人代表时，提供介绍信及法人身份证复印件（加盖企业公章）

3.2.经年检合格的营业执照副本复印件（加盖企业公章）

3.3.投标人身份证复印件（加盖企业公章）

3.4.完整有效的正式详细投标文书（加盖企业公章），应包括如下内容：

3.4.1投标承诺书（详细见附件一）

3.4.2项目报价：应包含所有必需报价，并体现各子项目参数、单价、数量与总价

备注：

（1）前述1-4项为投标时必须提供的材料，任缺一项不允许参与投标。

（2）前述1-4项单独成册，装在一个密封袋，并进行密封，封面命名为“资格文件”前述第5项单独成册，放在最前面，装在一个密封袋，并进行密封，封面命名为“报价文件”，并且投标承诺书（详细见附件一）放在所有报价文件的第一页。

（3）超过投标文件上交时间10分钟未准时到场的视为自动弃权，取消其投标资格。

（4）中标方必须于中标后三个工作日内到招标方签订合同。如因中标方原因导致无法按时签订合同者，视为中标方放弃中标权利，投标保证金不予退还。

四、商务要求

4.1 投标供应商必须能提供相应参数，如有需要可补充。

4.2要求投标供应商提供的其它伴随服务（或义务）

4.2.1供货

投标供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、软件、配件、材料及工具的包装和运保、安装、调试、维修及培训。

4.2.2验收

验收标准：国家及行业规范；招标文件的约定。

验收费用：最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

五、报价要求

5.1 除设计方案有变更外，本次采购按中标价格一次性包干，投标人应充分考虑各项费用，如有漏报或缺报，视同含在设备价格中。

5.2投标供应商提供的货物投标价格单位为人民币元。

六、交货、安装期限、交货地点

6.1交货安装期限：合同签订后30个日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

6.2交货地点：泉州市正骨医院信息中心。

6.3由于中标供应商原因造成不能按中标合同工期交工时，应赔偿由于误工给采购人带来的损失，其损失费按每拖延1日历天向采购人支付工程总造价的千分之一累计计取

七、付款方式

7.1 源码签订合同后预付软件源码款50%，待收到软件源码代码，经调试、验收合格、交付使用5天后，付合同金额软件源码部分余款；

7.2 指导服务费订合同后预付指导服务款60%，待软件上线使用后5天内，付合同金额指导费用余款

九、评标方式：采用最低价中标方式。

十、报名时间：2015 年6月15日 15：00分前

十一、投标文件上交时间：2015 年6月15日 15：00分整

十二、宣布中标结果时间：2015 年6月15日 15：10分整。

十三、投标文件上交地点：泉州市正骨医院九楼小会议室

十四、泉州市正骨医院在法律许可的范围内保留最终解释权。

附件一：

投  标  书

致：泉州市正骨医院

根据贵方为电子病历控件招标的邀请,投标人

(投标人名称 )经正式考虑提交：

1．投标报价表；

2．下述文件按招标书第三点要求提供的全部文件。

据此函，签字宣布同意如下：

1．投标总价为含税人民币￥        元,即                    元(文字大写)。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4．如果未能按照贵方招标书等相关资料要求执行，其投标保证金将被贵方没收。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯和汇款请寄

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人代表签字：

投标人名称：                                  （盖章）

日期       年     月     日